**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

**ЙƏРМƏКƏЙ районы Администрация сельского**

**муниципаль РАЙОНЫның поселения Нижнеулу-елгинский**

**тҮбəнге олойылfа АУЫЛ СОВЕТЫ сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ауыл БИЛƏмƏҺе хакимиƏте ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

**452196, Түбǝнге Олойылға, Йǝштǝр урамы,10 452196, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная,10**

**Тел. (34741) 2-53-15 Тел. (34741) 2-53-15**

**ҠАРАР № 233 РЕШЕНИЕ**

«12» марта 2013 й. «12 марта 2013 г.

**Об организации мероприятий по**

**безаварийному пропуску весеннего**

**половодья на территории сельского поселения**

**Нижнеулу-Елгинский сельсовет на 2013 год**

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения, Совет сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан **решил:**

1.Утвердить:

- прилагаемый план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения;

- состав комиссии для организации работ на весенний паводковый период:

1. Мурзаков Иван Николаевич – директор ООО «Искра», председатель противопаводковой комиссии, по согласованию; тел. 2 -53-03
2. Николаев Виктор Владимирович – глава ИП Николаев, заместитель противопаводковой комиссии, по согласованию; тел. 2 43-10
3. Петров Владимир Серафимович – пенсионер, по согласованию;
4. Семенов Игорь Петрович – заведущий фермой, по согласованию;
5. Осипов Иван Анатольевич – бухгалтер ООО «Искра», по согласованию;
6. Анисимов Петр Николаевич – механизатор, по согласованию;
7. Рахматуллина Светлана Михайловна – директор МОКУ с.Нижнеулу-Елга, по согласованию; тел. 2-53-36
8. Андреев Владимир Ильич – КФХ «Андреев В.И.», по согласованию;
9. Иванов Юрий Ильич – механизатор, по согласованию;
10. Леонтьев Игорь Геннадьевич – тракторист, по согласованию;
11. Семенов Андрей Петрович – механизатор.

2. Противопаводковой комиссии сельских поселений:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

И.о.главы сельского поселения

Нижнеулу-Елгинский сельсовет В.В.Кожевников

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета сельского поселения

Нижнеулу-Елгинский сельсовет

муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан

№ 233 от 12 марта 2013 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | До 25.03 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Определить объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 25.03 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверить состояние прудов при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния прудов при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | До 25.03 на период половодья | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, обеспечить запас противопожарных средств. Создать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийные запасы материалов. | До 25.04 на период половодья | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра»,  противопаводковая комиссия |
| 5 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | До 05.04 | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра»,  противопаводковая комиссия |
| 6 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | До 05.04 на период половодья | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра»,  противопаводковая комиссия |
| 7 | На период прохождения половодья организовать передвижные отряды (по зонам деятельности) для ликвидации заторов льда, затопления дорог, домов частного сектора обеспечив их транспортом. | До 30.03 | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра» |
| 8 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематические наблюдение | На период половодья | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 9 | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период. | До 05.04 на период половодья | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 10 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | С 30.03 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 11 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | До 30.03 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 12 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения, обеспечить запас противопожарных средств. | До 30.03 | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра»,  противопаводковая комиссия |
| 13 | Провести инвентаризацию и выявить потребность в дополнительных плавсредствах. Осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства. | До 01.04 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 14 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | В период половодья | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 15 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных на территории сельского поселения возможного затопления. | В период половодья | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра»,  противопаводковая комиссия |
| 16 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 01.04 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 17 | В период весеннего половодья на территории сельского поселения организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц . | С 01.04 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 18 | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на территории сельского поселения со сложной паводковой обстановкой. | На период паводка | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 19 | Обобщенная информация по итогам половодья 2009 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком. | До 20.05 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |

И.о.главы сельского поселения

Нижнеулу-Елгинский сельсовет В.В.Кожевников