**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

**ЙƏРМƏКƏЙ районы Администрация сельского**

**муниципаль РАЙОНЫның поселения Нижнеулу-елгинский**

**тҮбəнге олойылfа АУЫЛ СОВЕТЫ сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ауыл БИЛƏмƏҺе хакимиƏте ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

**452196, Түбǝнге Олойылға, Йǝштǝр урамы,10 452196, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная,10**

**Тел. (34741) 2-53-15 Тел. (34741) 2-53-15**

**ҠАРАР № 5 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраль 2014 й. 26 февраля 2014 г.

Об организации мероприятий по

безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории сельского

поселения Нижнеулу-Елгинский

сельсовет на 2013 год

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

- прилагаемый план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения;

- состав противопаводковой комиссии для организации работ на весенний паводковый период:

1. Мурзаков Иван Николаевич – глава КФХ Мурзаков И.Н., председатель противопаводковой комиссии, по согласованию; тел. 2 -53-03, 2-53-75.
2. Николаев Виктор Владимирович – глава ИП Николаев, заместитель противопаводковой комиссии, по согласованию; тел. 2- 43-10.
3. Петров Владимир Серафимович – пенсионер, по согласованию, т.2-43-06.
4. Семенов Игорь Петрович – заведующий фермой, по соглас, т. 2-97-32.
5. Осипов Иван Анатольевич – директор ООО «Искра», по согласованию, тел. 2-43-14, 2-53-75.
6. Анисимов Петр Николаевич – механизатор, по согласованию;
7. Рахматуллина Светлана Михайловна – директор МОКУ с.Нижнеулу-Елга, по согласованию; тел. 2-97- 68.
8. Андреев Владимир Ильич – КФХ Андреев В.И.,по согласованию;2-97-24.
9. Гаджиев Зубаир Алиевич - КФХ «Тулпар», по согласованию;
10. Леонтьев Игорь Геннадьевич – тракторист, по согласованию, т. 2-43-08.
11. Семенов Андрей Петрович – механизатор.

2. Противопаводковой комиссии сельского поселения:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на территории сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения О.В.Зарянова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы сельского

поселения Нижнеулу-Елгинский

сельсовет

от 26 февраля 2014 г. № 5

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизиро-вать работу по подготовке к пропуску льда и половодья. | До 25.03 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Определить объекты экономики, материаль-ные ценности, которые могут быть затопле-ны талыми водами, разработать план преду-предительных и спасательных работ по каждому объекту. | До 25.03 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 3 | На объектах повышенной опасности и попа-дающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, обеспечить запас противопожарных средств. Создать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийные запасы материалов. | на период половодья | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра», КФХ  Мурзакова И.Н., Андреева В.И., Нико-лаева В.В., «Тулпар»,  противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | До 01.04 | Администрация сель-ского поселения,  ООО «Искра», КФХ,  противопаводковая комиссия |
| 5 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | До 01.04 и на период половодья | Администрация сельского поселения,  противопаводковая комиссия, КФХ |
| 6 | На период прохождения половодья органи-зовать передвижные отряды (по зонам деятельности) для ликвидации заторов льда, затопления дорог, домов частного сектора обеспечив их транспортом. | До 01.04 | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра», КФХ |
| 7 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно устано-вить за ними систематические наблюдение | На период половодья | Администрация сель-ского поселения, прот-ивопаводковая комис. |
| 8 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | На период половодья | Администрация сель-ского поселения, КФХ |
| 9 | В целях обеспечения экологической безопа-сности во время весеннего половодья прове-сти инвентаризацию мест захоронения,неор-ганизованных скоплений бытовых и промы-шленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозпредприятиях, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затоп-ляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвраще-нию загрязнения и засорения водоемов. | До 01.04 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия, КФХ. |
| 10 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебой-ной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и пред-метов первой необходимости для работни-ков этих предприятий и населения, обеспе-чить запас противопожарных средств. | До 01.04 | Администрация сельского поселения,  ООО «Искра», КФХ,  противопаводковая комиссия |
| 11 | Провести инвентаризацию и выявить потребность в дополнительных плавсредствах. Осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства. | До 15.03 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 12 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | В период половодья | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 13 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных на территории сельского поселения возможного затопления. | В период половодья | Администрация СП,  ООО «Искра», КФХ,  противопаводковая комиссия |
| 14 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты,с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продук-ты питания и товары первой необходимости | До 01.04 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 15 | В период весеннего половодья на террито-рии сельского поселения организовать круг-лосуточное дежурство ответственных лиц . | С 01.04 | Администрация СП, противопаводковая комиссия |
| 16 | Организовать проведение комплекса сани-тарно-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий на территории сельского поселения со сложной паводковой обстановкой. | На период паводка | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 17 | Обобщение информация по итогам половодья 2014 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком. | До 20.05 | Администрация сельского поселения, противопаводковая комиссия |

Управляющий делами А.О.Дмитриев