БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                   РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН

ЙƏРМƏКƏЙ районы                                                            Администрация сельского

муниципаль РАЙОНЫның                                               поселения  Нижнеулу-елгинский

тҮбəнге олойылfа АУЫЛ СОВЕТЫ                                   сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО

ауыл БИЛƏмƏҺе  хакимиƏте                                                     района Ермекеевский район

452196, Түбǝнге Олойылға, Йǝштǝр урамы,10                                          452196, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная,10

Тел. (34741) 2-53-15                                                                                    Тел. (34741) 2-53-15

Б О Й О Р К                                                    № 11                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  февраль 2017 й                                                                                        22  февраля  2017 г.

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего      половодья на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский

сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан   в 2017 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Нижнеулу-Елгинский  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав  противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский  сельсовет  (Приложение № 2).

2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное  осуществление   первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный  контроль над состоянием  мостов  и затапливаемых зон;

- вести разъяснительную  работу  среди населения по предотвращению загрязнений  берегов рек сельского поселения;

- проверить  состояние  мостов внутри  населенных пунктов, очистить  от снега  кюветы  и мостовые  пролеты, провести инструктаж со всеми работниками  связанными  с пропуском  паводка;

- в период прохождения льда и высокого  уровня паводковых вод  организовать круглосуточное дежурство территории СП.

3. Данное постановление разместить на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                           О.В.Зарянова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  главы  сельского поселения   Нижнеулу-Елгинский  сельсовет МР Ермекеевский район РБ  от  22.02.2017 г. № 11

Состав
противопаводковой  комиссии  сельского поселения Нижнеулу-

Елгинский  сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1. Зарянова  Ольга  Владимировна            - глава сельского поселения Нижнеулу-

Елгинский сельсовет, председатель

противопаводковой  комиссии,

тел. – 253-10, 253-15, 89033520583;

2. Николаев Виктор Владимирович          - ИП, Глава КФХ Николаев В.В. (по согласованию),

заместитель председателя противопаводковой

комиссии,  тел. – 243-10,  89093515787;

3. Мурзаков  Иван  Николаевич                 - Глава КФХ Мурзаков  И.Н. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 253-03,  89177395866;

4. Андреев  Владимир Ильич                     - Глава КФХ Андреев В.И. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 297-24,  89371615159;                                                                       5. Гаджиев  Зубаир  Алиевич                     - Глава КФХ «Тулпар»  (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. –   89177549589,  89273274869;

6. Ванюшин  Николай  Иванович              - Глава КФХ Ванюшин Н.И. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 297-75,  89373189812;                                                                       7. Рахматуллина Светлана  Михайловна  - Директор МОБУ СОШ с.Нижнеулу-Елга (по

согласованию), тел. – 297-68, 253-43, 89625249653;

8. Николаев  Герман  Михайлович            - механизатор ИП-КФХ Николаев В.В. ( по

согласованию), тел. 222-00, 89656614157;

9. Черепанов  Алексей Петрович               - водитель администрации СП, тел. – 253-45,

89876188815.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  главы  сельского поселения   Нижнеулу-Елгинский  сельсовет МР Ермекеевский район РБ  от  22.02.2017 г. № 11

План   мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего  половодья  на территории   сельского поселения

Нижнеулу-Елгинский сельсовет  МР Ермекеевский район РБ

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | до 15.03.2017 | Председатель противопаводко вой комиссии |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 15.03.2017 | Администрация СП, председатель противопаводко вой комиссии |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, осуществляю-щих работы, связанные с пропуском льда и половодья | до 15.03.2017 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4 | Очистить все водоотводящие канавы, трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | до 20.03 и на период половодья | противопаводковая комиссии |
| 5 | На период похождения паводка организовать передвижные отряды для ликвидации заторов льда, затопления дорог, домов частного сектора обеспечив их транспортом. | На период половодья | противопаводковая комиссии |
| 6. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | На период половодья | Председатель противопаводковой комиссии |
| 7. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентариза-цию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйобъектах, на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 20.03.2017 | Администрация СП |
| 8. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения. | до 20.03.2017 | Администрация СП |
| 9. | На объектах, попадающих в зону затопления, противо-паводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и транспорта (Беларус – 1221 Николаев Г.М.). | На период половодья | Противопаводко вая комиссия |
| 10 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | На период половодья | Противопаводко вая комиссия |
| 11 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений из зон затопления. | На период половодья | Противопаводко вая комиссия |
| 12 | Организовать проведение комплекса санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зоне затопления. | На период половодья | Администрация СП, противопа-водковая комиссии |
| 13. | Организовать работу по сбору и обобщению данных об ущербе, нанесенном паводком. | до 20.05.2016 | Администрация СП |

Управляющий делами                                                          А.О.Дмитриев