**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

 **ЙƏРМƏКƏЙ районы Администрация сельского**

 **муниципаль РАЙОНЫның поселения Нижнеулу-елгинский**

 **тҮбəнге олойылfа АУЫЛ СОВЕТЫ сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ауыл БИЛƏмƏҺе хакимиƏте района Ермекеевский район**

 **452196, Түбǝнге Олойылға, Йǝштǝр урамы,10 452196, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная,10**

 **Тел. (34741) 2-53-15 Тел. (34741) 2-53-15**

**Б О Й О Р К № 26 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 март 2019 й 11 марта 2019 г.

**Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

 **на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан**

 **в 2019 году**

 В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан,

постановляю:

 1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет (Приложение № 2).

 2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

 - обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

 - принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

 - установить постоянный контроль над состоянием мостов и затапливаемых зон;

 - вести разъяснительную работу среди населения по предотвращению загрязнений берегов рек сельского поселения;

 - проверить состояние мостов внутри населенных пунктов, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты, провести инструктаж со всеми работниками, связанными с пропуском паводка;

 - в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на территории сельского поселения.

 3. Данное постановление разместить на информационном стенде в здании администрации сельского поселения.

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения О.В.Зарянова

 Приложение № 1

К постановлению главы сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ от 11.03.2019 г. № 26

**Состав
противопаводковой комиссии сельского поселения** **Нижнеулу-**

**Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ**

1. Зарянова Ольга Владимировна - глава сельского поселения Нижнеулу-Елгинский

 сельсовет, председатель противопаводковой

 комиссии, тел. – 253-10, 253-15, 89033520583;

2. Николаев Виктор Владимирович - ИП, Глава КФХ Николаев В.В. (по согласованию),

 заместитель председателя противопаводковой

 комиссии, тел. – 243-10, 89093515787;

3. Мурзаков Иван Николаевич - Глава КФХ Мурзаков И.Н. (по согласованию),

 член противопаводковой комиссии,

 тел. – 253-03, 89177395866;

4. Андреев Владимир Ильич - Глава КФХ Андреев В.И. (по согласованию),

 член противопаводковой комиссии,

 тел. – 297-24, 89371615159; 5. Гаджиев Зубаир Алиевич - Глава КФХ «Тулпар» (по согласованию),

 член противопаводковой комиссии,

 тел. – 89177549589, 89273274869;

6. Ванюшин Николай Иванович - Глава КФХ Ванюшин Н.И. (по согласованию),

 член противопаводковой комиссии,

 тел. – 297-75, 89373189812; 7. Рахматуллина Светлана Михайловна - Директор МОБУ СОШ с.Нижнеулу-Елга (по

 согласованию), тел. – 297-68, 253-43, 89625249653;

8. Николаев Герман Михайлович - механизатор ИП-КФХ Николаев В.В. ( по

 согласованию), тел. 222-00, 89656614157;

9. Оганисян Хачатур Арамович - ИП Оганисян Х.А. (по согласованию),

 член противопаводковой комиссии,

 тел. – 253-09, 89174428893, 9191535228.

 Приложение № 2

К постановлению главы сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ от 11.03.2019 г. № 26

**План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска**

**весеннего половодья на территории сельского поселения**

**Нижнеулу-Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. |  2. |  3. |  4. |
| 1. | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья  | до 20.03.2019 | Председательпротивопаводковой комиссии  |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены (подтоплены) талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту.  | до 20.03.2019  | Администрация СП, председатель противопаводковой комиссии  |
| 3. | Проверить состояние мостов, при необходимости повести ремонтные работы. | до 20.03.2019  | Администрация СП, противопаводковой комиссии  |
| 4. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья  | до 20.03.2019 | Председательпротивопаводковой комиссии  |
| 5. | Очистить все водоотводящие канавы, трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | до 01.04 и на период половодья | противопаводковая комиссии  |
| 6. | На период похождения паводка организовать передвижные отряды для ликвидации заторов льда, затопления дорог, домов частного сектора обеспечив их транспортом. | На период половодья | противопаводковая комиссии  |
| 7. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | На период половодья | Администрация СП  |
| 8. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентариза-цию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных объектах, на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов.  | до 01.04.2019 | Администрация СП |
| 9. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения. | до 01.04.2019 | Администрация СП |
| 10. | На объектах, попадающих в зону затопления, противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и транспорта (Беларус – 1221 Николаев Г.М.). | На период половодья | Противопаводковая комиссия  |
| 11. | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | На период половодья | Противопаводковая комиссия  |
| 12. | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений из зон затопления. | На период половодья | Противопаводковая комиссия  |
| 12 | Организовать проведение комплекса санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зоне затопления. | На период половодья | Администрация СП, противопаводковая комиссии  |
| 13. | Организовать работу по сбору и обобщению данных об ущербе, нанесенном паводком. | до 20.05.2019 | Администрация СП |
|  |

 Управляющий делами А.О.Дмитриев