| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЙƏРМƏКƏЙ районы муниципаль РАЙОНЫның тҮбəнге олойылfа АУЫЛ СОВЕТЫ ауыл БИЛƏмƏҺе хакимиƏте |  | РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН Администрация сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район |
| --- | --- | --- |

| ҠАРАР | № 9 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 11 февраль 2022 йыл |  | 11 февраля 2022 г. |

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

в 2022 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Нижнеулу-Елгинский  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

- состав  противопаводковой  комиссии  для  организации  работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план  мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Нижнеулу-Елгинский  сельсовет  (Приложение № 2).

2. Противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное  осуществление   первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный  контроль над состоянием  мостов  и затапливаемых зон;

-  вести разъяснительную  работу  среди населения по предотвращению загрязнений  берегов рек сельского поселения;

- проверить  состояние  мостов внутри  населенных пунктов, очистить  от снега  кюветы  и мостовые  пролеты, провести инструктаж со всеми работниками,  связанными  с пропуском  паводка;

- в период прохождения льда и высокого  уровня паводковых вод  организовать круглосуточное дежурство на территории  сельского  поселения.

3. Данное постановление разместить на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                           О.В.Зарянова

Приложение № 1 к постановлению главы сельского поселения Н Нижнеулу-Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ от 11.02.2022 г.№9

Состав
противопаводковой  комиссии  сельского поселения Нижнеулу-

Елгинский  сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1. Зарянова  Ольга  Владимировна            - глава сельского поселения Нижнеулу-Елгинский

сельсовет, председатель  противопаводковой

комиссии, тел. – 2-53-10, 2-53-15, 89033520583;

2. Николаев Виктор Владимирович          - ИП, Глава КФХ Николаев В.В. (по согласованию),

заместитель председателя противопаводковой

комиссии,  тел. – 243-10,  89093515787;

3. Мурзаков  Иван  Николаевич                -  Мурзаков  И.Н. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 253-03,  89177395866;

4. Андреев  Владимир Ильич                    - Глава КФХ Андреев В.И. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 297-24, 89371615159;                                                                       5. Гаджиев  Зубаир  Алиевич                    - Глава КФХ «Тулпар»  (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. –   89177549589,  89273274869;

6. Ванюшин  Николай  Иванович             - Глава КФХ Ванюшин Н.И. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 297-75,  89373189812;                                                                       7. Рахматуллина Светлана  Михайловна  - Директор МОБУ СОШ с.Нижнеулу-Елга (по

согласованию), тел. – 297-68, 253-43, 89625249653;

8. Николаев  Герман  Михайлович           - механизатор ИП-КФХ Николаев В.В. ( по

согласованию), тел. 222-00, 89656614157;

9. Оганисян  Хачатур  Арамович               - ИП Оганисян Х.А. (по согласованию),

член противопаводковой комиссии,

тел. – 253-09,  89174428893, 9191535228.

Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Нижнеулу-Елгинский сельсовет МР Ермекеевский район РБ от 11.02.2022 г. № 9

План   мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего  половодья 2022 года  на территории   сельского поселения

Нижнеулу-Елгинский сельсовет  МР Ермекеевский район РБ

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить основные направления работы противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | до 20.03. | Пр Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены (подтоплены) талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 20.03. | Администрация СП, председатель паводковой комиссии |
| 3 | Проверить состояние мостов, при необходимости провести ремонтные работы | до 20.03. | Администрация СП, председатель паводковой комиссии |
| 4 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья | до 20.03. | Председатель паводковой комиссии |
| 5 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | до 01.04. и на период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 6 | На период прохождения половодья организовать передвижные отряды для ликвидации заторов льда, затопления дорог, домов частного сектора обеспечив их транспортом | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | На период половодья | Администрация СП |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнений и засорения водоемов | до 01.04. | Администрация СП |
| 9 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения, обеспечить запас противопожарных средств. | до 01.04. | Администрация СП |
| 10 | На объектах, попадающих в зону затопления, противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство ответсвенных лиц и транспорта (Беларус -1221 Николаев Г.М.) | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 11 | При угрозе затопления эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 12 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в зоне возможного затопления | На период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 13 | Организовать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зоне затопления | На период половодья | Администрация СП, противопаводковая комиссия |
| 14 | Организовать работу по сбору и обобщению данных об ущербе, нанесенном паводком | до 20.05 | Администрация СП |

Управляющий делами                                                          С.Н.Яковлева